## Slide 1
2D게임제작 발표 3
2021184031임진석

## Slide 2
개발 전척도
내용 | 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 전척도
1주차 | 게임 목표 및 이벤트 처리 이해 | 게임 컨셉 변경 완료 | 100%
2주차 | - Idle, Walk, Attack1, Attack2상태 구현 | - Idle, Walk, Attack1, Attack2 구현 완료 -Attack2시 y축 밀림현상 해결X | 80%
3주차 | HP, MP, EXP UI 설계 및 구현 - MP 감소, HP 감소 로직 | - HP, MP, EXP UI 구현 완료 - MP 감소 구현완료 - 보스 HP 감소 구현완료 | 100%
4주차 | - 보스 애니메이션 구현 - 캐릭터와 보스의 충돌 처리 | -보스 Idle, Attack1, 2, 3중 1만 구현, dead(뚜렷X) 구현 -충돌처리 완료 | 60%
5주차 | - 보스 공격 패턴 추가 - 캐릭터와 보스 간 공격 상호작용 | -상호작용 구현 -보스 공격 패턴 추가 X | 25%
6주차 | - 추가 오브젝트 구현 - 충돌 처리 시스템 개발 | -타일을 깔긴했으나 버그생겨서 가용X (올라갈 수 있으나 내려오질 못함) | 10%
7주차 | - 사운드 효과 및 배경음악 추가 | -attack1, attack2, 배경음악 추가 -보스 사운드 구현 X | 70%
8주차 | -파일 배포 준비 | -배포 준비 완료 | 100%

## Slide 3
주 | 커밋 횟수
Week of Oct 13 | 3
Week of Oct 20 | 1
Week of Nov 10 | 8
Week of Nov 17 | 3
Week of Nov 24 | 3
Week of Dec 1 | 10
Week of Dec 8 | 1